МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

| ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: |  |  |
| --- | --- | --- |

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

| канд. техн. наук, доцент | / |  | / |  | / | Т. И. Белая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, учёная степень, звание) |  | (подпись) |  | (дата защиты) |  | (инициалы, фамилия) |

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

ПО КУРСУ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ»

| РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА): | 4236 | / | А. Панченко |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (номер группы) |  | (инициалы, фамилия) |

|  | / |  | / | 18.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись студента) |  | (дата отчета) |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

1.1.	Полное наименование системы и её условное обозначение	5

1.2.	Шифр темы	5

1.3.	Наименование организации — заказчика ИС, наименование организации-разработчика	5

1.4.	Перечень документов, на основании которых создается ИС, кем и когда утверждены эти документы	5

1.5.	Плановые сроки начала и окончания работ по созданию ИС	5

1.6.	Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	6

2.	ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ИС	6

2.1.	Цель разработки	6

2.2.	Анализ предметной области	6

2.3.	Анализ пользователей системы	7

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	7

3.1.	Основные  сведения  об  объекте  автоматизации  или  ссылки  на документы, содержащие такие сведения	7

3.2.	Сведения  об  условиях  эксплуатации  объекта  автоматизации  и характеристиках окружающей среды	7

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ	7

4.1.	Общее описание	7

4.1.1.	Общий взгляд на продукт	8

4.1.2.	Классы и характеристики пользователей	8

4.1.3.	Операционная среда	8

4.1.4.	Ограничения дизайна и реализации	9

4.1.5.	Предположения и зависимости	9

4.2.	Функции системы	9

4.2.1.	Функции общей работы	9

4.2.1.1.	Функция главной страницы	9

4.3.	Подсистема функционала пользователя (игрока)	11

4.3.1.	Функция главной страницы личного кабинета пользователя	11

4.3.2.	Функция создания и отслеживания привычек	11

4.3.3.	Функция выполнения задач и получения наград	12

4.3.4.	Механика сражений с боссами	12

4.4.	Подсистема функционала администратора	12

4.4.1.	Функция главной страницы личного кабинета администратора	13

4.4.2.	Функция управления пользователями	13

4.4.3.	Функция управления контентом	13

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ	14

5.1.	Словарь данных	14

5.2.	Получение, целостность, хранение и утилизация данных	16

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМ ИНТЕРФЕЙСАМ	16

6.1.	Пользовательские интерфейсы	16

6.2.	Интерфейсы оборудования	17

6.3.	Коммуникационные интерфейсы	17

6.4.	API-эндпоинты	17

7.	АТРИБУТЫ КАЧЕСТВА	18

7.1.	Удобство использования	18

7.2.	Безопасность	18

7.3.	Техника безопасности	19

8.	ТРЕБОВАНИЯ  К  ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  И ЛОКАЛИЗАЦИИ	19

9.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	19

9.1.	Предпроектное обследование	19

9.2.	Проектирование системы	19

9.3.	Разработка программного обеспечения	20

9.4.	Тестирование системы	20

9.5.	Внедрение системы	21

9.6.	Обучение пользователей	21

9.7.	Поддержка и сопровождение системы	21

9.8.	Документирование системы	22

9.9.	Оценка эффективности системы	22

10.	ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	22

10.1.	Порядок организации разработки ИС	22

10.2.	Перечень документов и исходных данных для разработки ИС	22

10.3.	Перечень  документов,  предъявляемых  по  окончании соответствующих этапов работ	23

10.4.	Порядок проведения экспертизы технической документации	23

10.5.	Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний	23

10.6.	Порядок  разработки,  согласования  и  утверждения  плана совместных работ по разработке автоматизированной системы	23

10.7.	Порядок  разработки,  согласования  и  утверждения  программы работ по стандартизации	23

10.8.	Требования к гарантийным обязательствам разработчика	23

10.9.	Порядок проведения технико-экономической оценки разработки ИС	24

10.10.	Порядок  разработки,  согласования  и  утверждения  программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения	24

11.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	24

11.1.	Виды, состав и методы испытаний ИС и ее составных частей	24

11.2.	Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации	25

11.3.	Статус приемочной комиссии	25

12.	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ	25

13.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	25

13.1.	Перечень подлежащих разработке документов	25

13.2.	Вид представления и количество документов	26

13.3.	Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	26

ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	28

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Полное наименование системы и её условное обозначение

Трекер привычек в формате RPG-игры с элементами геймификации для формирования и отслеживания личных привычек пользователей.

Условное обозначение системы: "HabitRPG Tracker" (HRPGT).

  - Шифр темы

"HRPGT-2024" (где 2024 — год разработки системы).

  - Наименование	организации	—	заказчика	ИС,	наименование организации-разработчика

Организация-заказчик: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Разработчик: студент группы 4236 Панченко Андрей Викторович.

  - Перечень документов, на основании которых создается ИС, кем и когда утверждены эти документы

ИС HRPGT создаётся на основании договора №001 от 1 сентября 2024 года с Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на разработку трекера привычек в формате RPG-игры с элементами геймификации для формирования и отслеживания личных привычек пользователей.

Законодательные требования по защите информации:

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

- Федеральный закон от 21.07.2014 N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения правовых основ обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях".

  - Плановые сроки начала и окончания работ по созданию ИС

Начало выполнения работ: сентябрь 2024 года. Окончание выполнения работ: май 2025 года.

  - Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Собственные средства разработчика.

- ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ИС

  - Цель разработки

Целью разработки системы "Трекер привычек в формате RPG-игры" является создание интерактивного приложения, которое помогает пользователям формировать и поддерживать полезные привычки через игровые механики, вдохновленные RPG-играми. Система должна мотивировать пользователей к регулярному выполнению задач, предоставляя визуальный и игровой прогресс, награды и обратную связь.

  - Анализ предметной области

Описание:

Система "Трекер привычек в формате RPG-игры" предназначена для пользователей, которые хотят улучшить свои привычки и образ жизни через геймификацию. Приложение объединяет элементы RPG-игр (прокачка персонажа, выполнение квестов, сражения с боссами) с функционалом трекера привычек, что делает процесс формирования привычек увлекательным и мотивирующим.

Основные функции:

- Трекинг привычек:

- Возможность создания и отслеживания привычек (например, "Пить воду", "Заниматься спортом").

- Игровые механики:

- Прокачка персонажа: пользователь получает опыт и уровни за выполнение привычек.

- Система наград: за выполнение задач пользователь получает внутриигровую валюту (gold).

- Сражения с боссами: можно сражаться с боссами за накопленную манну.

- Задания и привычки:

- Возможность создания заданий, состоящих из нескольких привычек.

- Награды за выполнение заданий (например, опыт и золото).

  - Анализ пользователей системы

Система предназначена для следующих категорий пользователей:

- Обычные пользователи:

- Основная аудитория, которая использует приложение для формирования и отслеживания привычек.

- Имеют доступ к базовому функционалу: создание привычек, выполнение задач, прокачка персонажа.

- Администраторы:

- Управляют контентом системы (добавление новых привычек, заданий).

- Могут просматривать данные пользователей.

- Разработчики:

- Отвечают за поддержку и обновление системы.

- Имеют доступ к технической части системы (API, база данных).

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Основные	 сведения	 об	 объекте	 автоматизации	 или 	ссылки 	на документы, содержащие такие сведения

Объектом автоматизации являются процессы управления ИС HRPGT Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

  - Сведения 	об 	условиях 	эксплуатации 	объекта 	автоматизации 	и характеристиках окружающей среды

Режим работы системы: 24/7/365 (исключая ситуации технических сбоев на стороне аппаратной или программной части).

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

  - Общее описание

  - Общий взгляд на продукт

Данный продукт представляет собой интерактивное приложение для формирования и отслеживания привычек через игровые механики, вдохновленные RPG-играми. Основные интерфейсы между этим ПО и другими системами будут осуществляться через интернет-соединение. Приложение предоставляет пользователям возможность устанавливать цели, выполнять задачи, получать награды и отслеживать прогресс в игровой форме.

  - Классы и характеристики пользователей

- Администратор:

- Управляет всеми аспектами системы, включая добавление и редактирование контента (привычки, задания, персонажи).

- Отвечает за работоспособность системы и техническую поддержку.

- Пользователь (Игрок):

- Основная аудитория, которая использует приложение для формирования и отслеживания привычек.

- Имеет доступ к базовому функционалу: создание привычек, выполнение задач, прокачка персонажа, получение наград.

- Разработчик:

- Отвечает за поддержку и обновление системы.

- Имеет доступ к технической части системы (API, база данных).

  - Операционная среда

Приложение будет работать на основе интернет-соединения. Работа приложения будет реализована в браузере, что позволит взаимодействовать с сервисом, используя любую ОС, которая поддерживает современные браузеры (Google Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera). База данных будет располагаться на арендуемом интернет-сервере. В качестве базы данных будет использоваться PostgreSQL.

Клиентская часть системы имеет аккаунты с разделенными правами согласно списку пользователей и их ролям. Каждый аккаунт имеет логин и пароль.

  - Ограничения дизайна и реализации

Для разработки данного приложения будут использоваться языки программирования высокого уровня (Node.js, JavaScript), а также фреймворки (React, Express). Дизайн приложения должен быть интуитивно понятным, соответствовать современным стандартам UX/UI и не нарушать правила и политику компании.

Весь код HTML должен соответствовать стандарту HTML5.

  - Предположения и зависимости

Предполагается, что пользователи знают русский язык, понимают, как открыть сайт в браузере, и умеют выполнять базовые действия, такие как ввод данных с помощью клавиатуры. Также предполагается, что все необходимые компоненты для работы приложения будут установлены на серверах компании. Зависимостью является необходимость наличия интернет-соединения между устройством пользователя и сервером, а также наличие у пользователя клавиатуры и мыши.

  - Функции системы

Автоматизированная система состоит из следующих подсистем:

- Подсистема общей работы главной страницы и страницы логина.

- Подсистема функционала пользователя (игрока).

- Подсистема функционала администратора.

  - Функции общей работы

Данная подсистема должна выполнять следующие функции:

- Возможность входа пользователя в аккаунт.

- Просмотр главной страницы.

- Функция главной страницы

Описание:

Главная страница предоставляет пользователям доступ к форме логина и регистрации. Доступ к данной странице имеет субъект с любой ролью.
          Приоритет: высокий.

Функциональные требования:

- При нажатии на кнопку «Войти в аккаунт» происходит проверка введенных данных и последующий вход в личный кабинет.

- При нажатии на кнопку «Регистрация» происходит проверка введенных данных и последующей регистрацией и возможностью входа в аккаунт с этими данными.

- На главной странице пользователь может увидеть форму логина и регистрации.

Рисунок 1 – Главная страница приложения

  - Подсистема функционала пользователя (игрока)

Данная подсистема должна выполнять следующие функции:

- Редактирование данных аккаунта пользователя.

- Возможность создания и отслеживания привычек.

- Возможность выполнения задач и получения наград.

- Возможность просмотра прогресса и статистики.

  - Функция главной страницы личного кабинета пользователя

Описание:

Главная страница личного кабинета предоставляет пользователю навигацию по возможному функционалу.
Приоритет: высокий.

Функциональные требования:

- При нажатии на кнопку «Создать/Обновить персонажа» пользователю добавляется новое окно на странице с вводом значений для создания или обновления персонажа.

- При нажатии на кнопку «Создать привычку» пользователю добавляется новое окно с созданием привычки.

- При нажатии на кнопку «Создать задачу» пользователю добавляется новое окно с созданием задачи.

  - Функция создания и отслеживания привычек

Описание:

Позволяет пользователю создавать новые привычки и отслеживать их выполнение.
Приоритет: высокий.

Функциональные требования:

- Пользователь может указать название привычки, описание и цель (например, количество повторений в день).

- Привычка отображается в списке с возможностью отметки о выполнении.

- Привычки могут быть объединены в задачи. Задача считается выполненной, если все связанные с ней привычки выполнены в установленный срок.

- Пользователь может создавать задачи, состоящие из нескольких привычек, и отслеживать их выполнение.

  - Функция выполнения задач и получения наград

Описание:

Позволяет пользователю выполнять задачи и получать награды в виде внутриигровой валюты (gold) и предметов.
Приоритет: высокий.

Функциональные требования:

- Пользователь может выбрать задачу из списка и отметить её выполнение.

- За выполнение задачи пользователь получает награды, которые отображаются в личном кабинете.

  - Механика сражений с боссами

Описание:

Позволяет пользователю сражаться с боссами за счет манны и при победе над боссом получать награду с него.
Приоритет: средний.

Функциональные требования:

- Пользователь может сражаться с боссами, используя накопленные ресурсы (например, манну или энергию).

- За победу над боссом пользователь получает награды в виде внутриигровой валюты (gold) и опыта.

- Сражения с боссами влияют на прогресс.

  - Подсистема функционала администратора

Данная подсистема должна выполнять следующие функции:

- Управление пользователями (добавление, редактирование, удаление).

- Управление контентом (привычки, задачи, награды).

  - Функция главной страницы личного кабинета администратора

Описание:

Главная страница личного кабинета администратора предоставляет навигацию по возможному функционалу.
Приоритет: высокий.

Функциональные требования:

- Просмотр таблиц базы данных с возможностью их изменения и удаления.

  - Функция управления пользователями

Описание:

Позволяет администратору управлять учетными записями пользователей.
Приоритет: высокий.

Функциональные требования:

- Администратор может просматривать, редактировать и удалять учетные записи пользователей.

- При нажатии на ячейку в таблице администратор может изменить данные пользователя.

- При нажатии на кнопку «Удалить» учетная запись пользователя удаляется.

  - Функция управления контентом

Описание:

Позволяет администратору управлять контентом системы (привычки, задачи, награды).
Приоритет: высокий.

Функциональные требования:

- Администратор может просматривать, редактировать и удалять привычки, задачи и награды.

- При нажатии на ячейку в таблице администратор может изменить данные привычки, задачи или награды.

- При нажатии на кнопку «Удалить» контент удаляется из системы.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ

  - Словарь данных

Форма ввода «Регистрация» содержит следующие входные данные:

- Имя пользователя: строковый тип данных, максимальная длина 255 символов, допускается ввод только букв русского и латинского алфавита.

- Почта: данные строкового типа.
Допустимые символы:

  - Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита).

  - Цифры: 0-9.

  - Специальные символы: !#$%&'*+/=?^_{|}~- . @

Запрещенные символы:

  - Двойные кавычки: "

  - Точка с запятой: ;

  - Двоеточие: :

  - Обратный слеш: \

  - Квадратные скобки: [ ]

  - Круглые скобки: ( )

  - Угольные скобки: < >

  - Амперсанд: &

  - Процент: %

  - Решетка: #

  - Тильда: ~

  - Апостроф: '

  - Пробел: (запрещен в начале и в конце email).

Ограничения по структуре:

  - Один символ "@": В email должен быть ровно один символ "@".

  - Одна или больше точек ".": Должна быть минимум одна точка "." после "@" и минимум одна точка "." до "@".

  - Длина части до "@": Рекомендуется ограничить длину части email до "@" не более 64 символов.

  - Длина части после "@": Рекомендуется ограничить длину части email после "@" не более 253 символов.

  - Запрет на повторение символа "@": Символ "@" не может повторяться.

  - Запрет на повторение символа ".": Символ "." не может повторяться подряд.

- Пароль: данные строкового типа.
          Минимальная длина:

    - Пароль должен содержать не менее 8 символов.
Допустимые символы:

    - Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита).

    - Цифры: 0-9.

    - Специальные символы: !@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~
Дополнительные требования:

    - Сложность: Пароль должен содержать как минимум по одному символу каждой из следующих категорий:

            - Прописные буквы (A-Z).

            - Строчные буквы (a-z).

            - Цифры (0-9).

            - Специальные символы (!@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~).

Форма ввода «Вход» содержит следующие входные данные:

- Почта – соответствует параметрам одноимённого поля в форме «Регистрация».

- Пароль – соответствует параметрам одноимённого поля в форме «Регистрация».

  - Получение, целостность, хранение и утилизация данных

Данные получаются от пользователей при регистрации и использовании системы. При регистрации пользователя данные записываются в базу данных, и создается учетная запись с данными для входа, указанными в форме «Регистрация».

Проверка корректности данных:

- Проверка корректности данных, получаемых от клиентской части приложения, осуществляется при каждом запросе на добавление или изменение информации.

- Временные данные хранятся только до завершения процесса работы пользователя.

Хранение данных:

- Данные хранятся в защищенной базе данных с ограниченным доступом.

- Архивные данные (например, информация о неактивных пользователях) хранятся в защищенном месте с ограниченным доступом.

Утилизация данных:

- Утилизация данных происходит в соответствии с законодательством о защите персональных данных.

- Данные полностью удаляются из базы данных и файловой системы после истечения срока хранения.

- Система хранит в архиве данные о пользователях, такие как имя пользователя и адреса электронных почт.

- При удалении данных система копирует оставшиеся данные на внешний носитель, выполняет форматирование текущего носителя.

- Физическое удаление носителя является обязанностью администратора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМ ИНТЕРФЕЙСАМ

  - Пользовательские интерфейсы

Интерфейсы системы должны соответствовать стандарту ISO 9241-210 а именно:

- Шрифт Sans Serif Collection

- Размер шрифта 14 для основного текста

- Размер шрифта не ниже 9 для дополнительного текста

- Размер шрифта 16 для названия процессов и другой важной информации

- Цвет шрифта чёрный

- Все кнопки, должны иметь скругленность, радиусом 4 мм

- Цвета интерфейсов должны быть контрастными

  - Интерфейсы оборудования

Связь между сервером и клиентским приложением должно выполняться по сети интернет с помощью сокетного соединения с использованием протокола HTTP. Клиентская часть системы должна функционировать на системе Windows 11. Серверная часть должна функционировать на системе Windows 11.

Процесс передачи данных будет происходить с использованием портов. Порт 3000 должен использоваться для установки соединения и передачи команд между клиентом и сервером.

  - Коммуникационные интерфейсы

Клиентская часть будут обмениваться данными с серверной по средствам протокола HTTP.

  - API-эндпоинты

- Система предоставляет следующие API-эндпоинты для работы с основными игровыми сущностями:

- GET /api/tasks – получение списка задач.

- POST /api/tasks – создание новой задачи.

- GET /api/habits – получение списка привычек.

- POST /api/habits – создание новой привычки.

- GET /api/inventory – получение инвентаря пользователя.

- POST /api/inventory – добавление предмета в инвентарь.

- GET /api/bosses – получение списка боссов.

- POST /api/bosses – начало сражения с боссом.

- АТРИБУТЫ КАЧЕСТВА

  - Удобство использования

Программа должна обладать простым интерфейсом для пользователя, а также содержать инструкцию использования.

Пользователь должен иметь доступ к основным функциям программы через горячие клавиши или контекстное меню.

Программа должна обрабатывать не менее 500 запросов в минуту.

  - Безопасность

Для обеспечения безопасности автоматизированной системы виртуальных лабораторий необходимо выполнить следующие требования:

- Аутентификация пользователей: каждый пользователь должен иметь уникальный логин и пароль для доступа к системе. Логины и пароли должны быть защищены от несанкционированного доступа.

- Авторизация пользователей: каждый пользователь должен иметь определенный уровень доступа к функциям системы в зависимости от своей роли.

- Защита передаваемых данных: все данные, передаваемые между сервером и клиентской частью, должны быть защищены от несанкционированного доступа и шифроваться при передаче.

- Защита хранимых данных: все данные, хранящиеся на сервере, должны быть защищены от несанкционированного доступа и шифроваться при передаче между сервером и клиентской частью.

- Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, должны быть зашифрованы с использованием алгоритма AES-256.

- Хранение паролей пользователей должно осуществляться с использованием хеширования с солью (например, bcrypt).

  - Техника безопасности

Для поддержания работоспособности и противодействия повреждений, утерь или других проблем с данными, необходимо:

- Запрет подключения напрямую к серверу сторонним устройствам, которые не относятся к команде разработчиков.

- Генерация сложных паролей с высокой степенью сложности.

- Запрет на установку и использование нелицензионного программного обеспечения.

- Регулярное обновление антивирусного ПО и операционной системы.

- Соблюдение всех законодательных требований по защите персональных данных клиентов.

- ТРЕБОВАНИЯ	 К	 ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 	И ЛОКАЛИЗАЦИИ

Автоматизированная система должна иметь возможность ввода данных как на английском, так и на русском языках. Также система должна подходить под региональные стандарты и нормы. Язык системы: русский.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

  - Предпроектное обследование

Определение требований к системе, анализ существующих процессов и выявление проблем.

Содержание работ:

- Изучение существующих решений.

- Сбор требований заказчика.

- Анализ и проектирование будущего решения.

- Составление	 диаграмм	 и 	описание 	функционала 	в 	различных нотациях для согласования с заказчиком.

- Разработка технического задания (ТЗ) на создание ИС.

  - Проектирование системы

Разработка 	архитектуры 	системы,	 определение 	структуры 	и взаимодействия компонентов.

Содержание работ:

- Разработка	 архитектуры 	системы	(клиент-серверная, распределенная).

- Проектирование базы данных (логическая и физическая модели).

- Разработка интерфейсов пользователя (UI/UX).

- Определение	 требований 	к	 аппаратному 	и 	программному обеспечению.

- Разработка	 алгоритмов	 автоматизированной	 оценки	 работы пользователей.

- Проектирование механизмов защиты данных и безопасности.

  - Разработка программного обеспечения

Реализация функциональности системы в соответствии с требованиями.

Содержание работ:

- Разработка	 серверной 	части 	системы	(база	 данных,	серверные приложения).

- Разработка 	клиентской 	части	 системы	(пользовательский интерфейс).

- Реализация алгоритмов оптимизации и планирования.

- Разработка 	модулей 	для 	работы 	с данными	(ввод, 	обработка, хранение).

- Реализация механизмов защиты данных (шифрование, контроль доступа).

  - Тестирование системы

Проверка корректности работы системы и выявление ошибок.

Содержание работ:

- Разработка тестовых сценариев для проверки функциональности.

- Модульное тестирование (Unit Testing) отдельных компонентов системы.

- Интеграционное тестирование (Integration Testing) взаимодействия модулей.

- Тестирование безопасности (Security Testing) для проверки защиты данных.

- Тестирование полной системы (Е2Е Testing).

  - Внедрение системы

Установка и настройка системы в реальной среде эксплуатации.

Содержание работ:

- Установка серверного и клиентского оборудования.

- Настройка базы данных и серверных приложений.

- Установка и настройка клиентских приложений на рабочих станциях пользователей.

- Настройка резервного копирования и восстановления данных.

- Настройка системы мониторинга и логирования.

  - Обучение пользователей

Обеспечение пользователей необходимыми знаниями и навыками для работы с системой.

Содержание работ:

- Разработка 	учебных 	материалов 	(руководства 	пользователя, презентации).

- Предоставление поддержки пользователям в процессе адаптации к системе.

  - Поддержка и сопровождение системы

Обеспечение стабильной работы системы и устранение возникающих проблем.

Содержание работ:

- Техническая поддержка пользователей (24/7).

- Регулярное обновление системы (исправление ошибок, добавление новых функций).

- Мониторинг производительности и безопасности системы.

- Резервное копирование и восстановление данных.

- Анализ обратной связи от пользователей и внесение улучшений.

  - Документирование системы

Создание 	полного	 комплекта	 документации 	для 	пользователей	 и разработчиков.

Содержание работ:

- Разработка технического описания системы.

- Создание	 руководств пользователя	 для	 различных 	категорий персонала (администраторы, планировщики, инженеры).

- Разработка	 документации	 по	 настройке	 и 	администрированию системы.

- Создание документации по алгоритмам и архитектуре системы для разработчиков.

  - Оценка эффективности системы

Определение экономической и функциональной эффективности внедрения системы.

Содержание работ:

- Анализ удовлетворенности пользователей системой.

- Оценка окупаемости инвестиций в систему

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

  - Порядок организации разработки ИС

Шаг 1: Определение ролей и обязанностей сотрудников

Шаг 2: Установление процессов взаимодействия между сотрудниками

Шаг 3: Утверждение процедур контроля качества разработки

  - Перечень документов и исходных данных для разработки ИС

- Техническое задание

- Требования к функциональности и интерфейсу

- Бизнес-аналитика проекта автоматизированной системы

- Документация по стандартам безопасности и качества

  - Перечень	 документов,	 предъявляемых	 по 	окончании соответствующих этапов работ

- Технический проект

- Программа тестирования и отчеты о результатах

- Документация по интеграции и установке

  - Порядок проведения экспертизы технической документации

- Назначение ответственного за проведение экспертизы

- Определение критериев оценки документации

- Процедура утверждения результатов экспертизы

  - Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

- Определение необходимости создания макетов

- Процедура разработки и утверждения документации по макетам

- План испытаний и отчеты о результатах

  - Порядок	 разработки,	 согласования 	и 	утверждения 	плана совместных работ по разработке автоматизированной системы

- Определение этапов разработки и распределение задач по времени

- Процедура согласования и утверждения плана работ

  - Порядок	 разработки,	 согласования	 и 	утверждения 	программы работ по стандартизации

- Определение	 требований 	к 	стандартам, 	которым	 должна соответствовать ИС

- Разработка программы работ по приведению АС к стандартам

- Процедура согласования и утверждения программы работ

  - Требования к гарантийным обязательствам разработчика

- Установление периода гарантийного обслуживания

- Определение процедур приемки и устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств

  - Порядок проведения технико-экономической оценки разработки ИС

- Определение методологии проведения оценки

- Установление критериев успешности разработки

- Процедура утверждения результатов оценки

  - Порядок	 разработки,	 согласования	 и 	утверждения 	программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

- Разработка программ обеспечения надежности и эргономики

- Процедура согласования и утверждения программ работы

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

  - Виды, состав и методы испытаний ИС и ее составных частей

Предварительные автономные испытания частей системы. Испытаниям подвергаются части системы по отдельности. Тестирование проводится автономно, без интеграции со смежными системами.

Предварительные комплексные испытания. Система испытывается в комплексном режиме. В таком виде система передается заказчику для опытной эксплуатации.

Опытная эксплуатация. ОЭ проходит на реальных данных, с реальными пользователями и с выполнением реальных задач. Такой вид испытаний позволит убедиться, что система действительно работоспособна. В ходе опытной эксплуатации устраняются недостатки.

Приемочные испытания. Испытания, отличающиеся от предварительных, статусом комиссии.

  - Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации

Испытания будут проводится на оборудовании исполнителя. Список участников приемочной комиссии определяет заказчик.

  - Статус приемочной комиссии

Приёмочная комиссия имеет статус ведомственной комиссии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

- Приём созданного программного обеспечения.

- Получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

- Частичный ввод программного обеспечения в эксплуатацию.

- Проведение 	реорганизации,	 набор	 нового 	персонала,	 в	 случае необходимости.

- Обучение персонала.

- Заполнение справочников и иных исходных сведений.

- Перенос текущих данных.

- Развёртывание системы на промышленных серверах.

- Полный ввод программного обеспечения в эксплуатация (полная интеграция в рабочий процесс)

- Настройка интеграции со смежными системами.

- Настройка системы доступа и создание учетных записей.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

  - Перечень подлежащих разработке документов

- Техническое задание

- Руководство по эксплуатации пользователя

- Руководство программиста

- Акт приёмки автоматизированной системы

  - Вид представления и количество документов

Ведомость рабочей и эксплуатационной документации представляет собой перечень рабочих (эксплуатационных) документов технического проекта.

Ведомость технического проекта представляет собой перечень документов технического проекта.

Пояснительная записка к техническому проекту представляет собой:

- описание основных технических решений;

- описание процесса деятельности с применением системы;

- мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Технологическая инструкция представляет собой инструкцию на операцию или комплекс операций, связанных с использованием систем.

Программа подготовки пользователей представляет собой:

- план самостоятельной подготовки;

- план занятий, количество часов;

- перечень тем изучения на занятиях;

- раздаточные материалы;

- контрольные примеры

Протокол 	предварительных	 испытаний	 представляет	 собой 	перечень испытаний с отметками о прохождении и замечаниями.

Акт приемки системы в постоянную эксплуатацию представляет собой документ с подписями приемной комиссии о принятии в эксплуатацию разработанной автоматизированной системы.

  - Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

- Все документы должны быть разработаны в соответствии с требованиями ЕСКД, включая установленные стандарты оформления и нормативные требования к содержанию документации.

- Все изменения в документах должны проходить процедуру согласования и утверждения в соответствии с установленными правилами ЕСКД.

- Документация по программному обеспечению должна быть разработана с использованием ЕСПД, включая установленные стандарты оформления и нормативные требования к содержанию программной документации.

- Все изменения в программной документации должны проходить процедуру согласования и утверждения в соответствии с установленными правилами ЕСПД.

- При разработке документов необходимо учитывать требования к форматам файлов, шрифтам, размерам и другим параметрам, установленным в рамках ЕСКД и ЕСПД.

- Вся документация должна быть подписана уполномоченными лицами и иметь отметки об утверждении и согласовании в соответствии с установленными процедурами ЕСКД и ЕСПД.

ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- Разработка Технического задания по ГОСТ 34 легко и просто – Москва – URL: https://habr.com/ru/articles/432852

- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- Рудинский И. Д. – “Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности – Автоматизированные системы обработки информации и управления”. Калининград КГТУ 2003

- ГОСТ Р. 50377-92 (МЭК 950-86) «Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование».