Тема проекта: Разработка функциональной платформы для аренды жилья с различными элементами взаимодействия: чаты, уведомления, личные кабинеты

Исходные данные:

- Веб-приложение для аренды жилья

- Роли пользователей: арендатор, арендодатель

- Стек технологий: Node.js, Express, база данных (PSQL), сессии, Socket.IO, Яндекс.Карты

План проекта:

1. Аутентификация и учетные записи

- Реализация регистрации и входа по email.

- Хеширование пароля с использованием bcryptjs.

- Использование сессий для управления доступом.

- Определение роли пользователя (арендатор/арендодатель).

- Добавление поля display_name с возможностью редактирования в Личном кабинете.

2. Структура БД и миграции

- Проектирование и создание таблиц:

  - users (пользователи)

  - listings (объявления)

  - messages (сообщения)

  - reviews (отзывы)

  - favorites (избранное)

  - bookings (бронирования)

3. Личный кабинет

- Отображение логина(email) и имя пользователя

- Добавления нового объявления(Арендодатель)

4. Навигация и страницы

- Разработка основных страниц:

  - Главная (список карточек объявлений и карта)

  - Логин/Регистрация

  - Личный кабинет (Профиль)

  - Страницы объявлений: список, просмотр, создание, редактирование, удаление

  - Чаты: список диалогов, страница диалога

  - Избранное

  - "Мои бронирования" (для арендатора)

  - "Заказы" (для арендодателя)

5. Объявления: данные и карта

- Реализация загрузки фотографий с помощью multer.

- Структура данных объявления: адрес, район, количество комнат, тип жилья, список удобств.

- Интеграция Яндекс.Карт.

- Реализация обратного геокодирования для автозаполнения адреса.

6. Поиск и фильтры

- Реализация поиска по заголовку и адресу объявления.

- Разработка системы фильтров: цена, количество комнат, тип жилья, удобства.

7. Чаты и уведомления в реальном времени

- Внедрение Socket.IO для обмена сообщениями в реальном времени.

- Организация диалогов между пользователями в контексте объявления.

- Добавления уведомления о сообщении в чате и возможности его отключения в личном кабинете

8. Отзывы и рейтинг

- Система оценок от 1 до 5.

- Ограничение: один отзыв на одного пользователя со стороны арендатора.

- Расчет и отображение среднего рейтинга пользователя.

9. Бронирования

- Размещение формы бронирования на странице объявления.

- Реализация проверки дат на предмет пересечений с существующими бронированиями.

- Создание мини-календаря для отображения занятых дат.

- Разработка функционала для списков "Мои бронирования" и "Заказы".

- Реализация подтверждения или отклонения бронирования арендодателем.

10. Мобильная адаптация

- Улучшение адаптации под мобильные устройства: формы, списки, чат, календарь.

11. История просмотров

- Реализация механизма сохранения истории просмотров объявлений (локально или в БД).

- Создание страницы или блока "Вы недавно смотрели" для быстрого доступа.